## Slide 1
PsiCrawler 项目周报
本周进展与后续计划 2026.09.09 至 09.18
01
PsiCrawler 是什么
PsiCrawler 面向公开科研数据，负责批量采集、标准化、存储与检索。当前聚焦 DFT 数据库：保留各数据源的接口与文件差异，同时用统一 schema 描述材料结构、计算性质、数据文件和溯源信息。
02
当下的进度
已完成 Materials Project、AFLOW、Alexandria 和 Materials Cloud 四个数据源适配。现有流程覆盖单条与批量采集、分页或流式下载、字段映射、结构标准化、原始文件与 CIF 存储，以及 SQLite 索引。
4
已接入数据源
115
统一字段
3.0
DFT schema
Materials Project 覆盖 26 个材料接口；Materials Cloud 接入 MC3D 与 MC2D 共 4 个数据集，公开记录约 10.5 万条。
03
进一步发展
近期
扩大代表性样本回归测试，重点校验字段映射、单位、空值和跨源一致性；完善断点恢复、访问限速与大文件处理。
下一阶段
推进 OQMD 接入，并将统一框架扩展到论文、科学数据集与实验记录，逐步形成跨数据源关联检索能力。
数据使用需遵守来源许可、引用要求和 API 速率限制
PsiCrawler
Notes: 内容依据本地仓库 README_zh.md、document/dft/overview.md、document/dft/materialscloud.md、normalizers/dft/standard.yaml 及当前模块整理。统计日期：2026-09-18。Materials Cloud 约 10.5 万条为文档中四个数据集记录数之和的近似值。代码目录 core、crawler、sources、normalizers、tests 已通过本地 compileall 语法检查。